COMUNE  DI  MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

### DELIBERAZIONE N. 89

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| OGGETTO: | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE. |
| --- | --- |

L’anno duemiladodici, il giorno 28 giugno, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME    NOME                                                      PRESENTI            ASSENTI

BRUNO MICHELE                     SINDACO                            X

ZANOTTI JOLANDA                  VICE SINDACO                     X

#### CESPRINI GIAMPAOLO             ASSESSORE                         X

BETLAMINI LAURO                  ASSESSORE                         X

COMAZZI MAURO                    ASSESSORE                         X

TOTALE                                                                            5

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con contratto Rep. 309 in data 26.01.2012, registrato a Domodossola in data 27.01.2012 al n. 8 Serie I, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Comana Costruzioni srl di Villadossola, dietro il corrispettivo di €. 175.001,16 più iva di legge;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 76 del 07.06.2012, si è approvato il SAL corrispondente al finale dei lavori di che trattasi, comprensivo del certificato di ultimazione dei lavori; dal libretto delle misure n. 4; dal registro di contabilità n. 4 e dal certificato di pagamento n. 4;

Visti gli atti di contabilità finale presentati in data 26.06.2012, prot. n. 1749 di arrivo, dal Direttore dei Lavori  e completi di: stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta un credito  all’impresa di €. 875,16 oltre all’Iva di legge;

Ritenuto pertanto, giusto procedere all’approvazione dei suddetti atti di contabilità finale con la conseguente corresponsione del predetto credito all’impresa Comana Costruzioni srl di Villadossola a saldo di quanto dovuto per i lavori di che trattasi;

Acquisti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il bilancio 2012;

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare, come si approva per le ragioni di cui in premessa, gli atti di contabilità finale con il certificato di regolare esecuzione che prevede un credito all’impresa di €. 875,16 oltre a Iva di legge;

Di corrispondere, quindi all’Impresa Comana Costruzioni srl di Villadossola la somma di €. 875,16 + Iva, con imputazione all’intervento 2080101 (cap. 3472) RP del bilancio 2012;

Di acquisire la certificazione di regolarità contributiva (DURC).